AG.271.09.2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  (SIWZ)

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH

WYDANYCH NA PODSTAWIE art. 11 ust. 8 USTAWY PZP

W PRZEDMIOCIE:

Przebudowa drogi gminnej nr 180816C Zgniły Głuszynek-Rybiny Leśne na odcinku 2.827 mb, położonej w miejscowościach Miłachówek, Zgniły Głuszynek i Głuszynek, na działkach nr 5/4, 5/3 i 28/1 w obrębie Miłachówek i  działce nr 12 w obrębie Głuszynek gm. Topólka

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

TOPÓLKA, dn.28.04.2016r.

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

- „Zamawiający” – Gmina Topólka,

- „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

- „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,

- „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w rozdziale IV SIWZ,

- „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

Zamawiający ogłoszenie o zamówieniu zamieścił:

- 1. W Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie portalu internetowego UZP:

- www.portal.uzp.gov.pl dnia 15.04.2016 r.

- 2. w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym, tj. na tablicy ogłoszeń

- 3. na stronie internetowej, tj. www.topolka.pl

II. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest

Gmina Topólka

Topólka 22

87-875 Topólka

powiat radziejowski

województwo kujawsko-pomorskie

tel./fax. 54 2869035

e-mail: przetargi@topolka.pl

strona WWW: www.topolka.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. Poz. 2164.) oraz rozporządzeń wykonawczych.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przebudowa drogi gminnej nr 180816C Zgniły Głuszynek-Rybiny Leśne na odcinku 2.827 mb, położonej w miejscowościach Miłachówek, Zgniły Głuszynek i Głuszynek, na działkach nr 5/4, 5/3 i 28/1 w obrębie Miłachówek i  działce nr 12 w obrębie Głuszynek gm. Topólka

I.  Zamówienie obejmuje:

- Przebudowa drogi gminnej nr 180816C Zgniły Głuszynek-Rybiny Leśne na odcinku 2.827 mb, położonej w miejscowościach Miłachówek, Zgniły Głuszynek i Głuszynek, na działkach nr 5/4, 5/3 i 28/1 w obrębie Miłachówek i  działce nr 12 w obrębie Głuszynek gm. Topólka polegającej na:

- Robotach przygotowawczych

- Wykonaniu podbudowy

- Wykonaniu nawierzchni

- Robotach wykończeniowych

- Innych robotach

- Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

Wykonawca będzie używał rozściełacza do asfaltu ze stołem o maksymalnej szerokości rozściełania co najmniej 5,0 m.

Zamawiający wymaga aby górna warstwa podbudowy została wykonana z mieszanki amfibolitycznej.

Zamawiający nie dopuszcza wykonania górnej podbudowy z kruszywa wapiennego o

Szczegółowy zakres prac przedstawiony jest w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych, które stanowią załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- V. Części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

- VI. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

- VII. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VIII. Zastosowanie rozwiązań równoważnych

Podane w niniejszej Specyfikacji, oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany przedstawić foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne.

- IX. Termin wykonania zamówienia

1. Wymagany termin wykonania zamówienia:

Data rozpoczęcia -  od dnia podpisania umowy

Data zakończenia – 31.10.2016r.

2.Wykonawca udzieli co najmniej 3 letniej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego wynikającego z gwarancji jakości będzie mu w stosunku do Wykonawcy przysługiwać takie samo uprawnienie z tytułu rękojmi za wady.

3. Zaleca się wizytację przyszłego placu budowy.

- X. Powierzanie wykonania zamówienia podwykonawcom

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) zakresu zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Szczegółowy tryb zatwierdzania projektu, jak i umowy o podwykonawstwo określony został we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

2. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

a) zakres robót wynikających z umowy o podwykonawstwo musi wynikać z zakresu robót wynikających z umowy zawartej przez Zamawiającego i Wykonawcę;

b) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie będzie wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie powierzonej części zamówienia;

c) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będzie płatne w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania faktury;

d) umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie będzie przewidywała terminów realizacji uniemożliwiających terminową realizację zamówienia publicznego;

e) postanowienia umowy o podwykonawstwo nie będą sprzeczne z postanowieniami umowy, której wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ lub sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa;

f) umowa o podwykonawstwo powinna zawierać postanowienia dotyczące wysokości kar umownych.

3. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo określone w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio do projektów umów lub umów o dalsze podwykonawstwo lub ich zmian.

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy (lub dalszym podwykonawcom) może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy podwykonawstwa zaakceptowanej przez Zamawiającego.

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że inny proponowany podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany jest w trakcie postępowania.

- XI. Warunki udziału w postępowaniu

1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w myśl art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania

b) Posiadania wiedzy i doświadczenia

c)Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej

2.  Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z brakiem postaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy.

Ocena spełnienia warunków w postępowaniu

Ad a) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ad b) Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania (rozpoczęcia i zakończenia) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch robót budowlanych  o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, polegających na przebudowie drogi.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten może być spełniony łącznie

Ad c) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, (w szczególności osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń)

W/w osoba powinna posiadać minimum 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten może być spełniony łącznie

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca do wykonania zadania będzie posiadał (używał) między innymi:

a)  rozściełacza do asfaltu ze stołem o maksymalnej szerokości rozścielania co najmniej

5,0 m

b)  mechanicznej układarki do poboczy

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten może być spełniony łącznie

Ad d) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2.  Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania  zamówienia.

W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy, doświadczeniu innych podmiotów za realny udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia, Zamawiający uzna bezpośredni udział podmiotu udostępniającego w realizacji zamówienia (podwykonawstwo)

3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy,

odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek

nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i2 Prawa zamówień publicznych.

6. Zamawiający odrzuca ofertę, która:

- a) jest niezgodna z ustawą,

- b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych

- c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

- e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert

- f)  zawiera błędy w obliczeniu ceny

- g) w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych

- h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

4 Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,,

c)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, przed terminem składania ofert.

2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt 4 ust. 1 lit. a, b, c.

3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- XII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy

1. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, składa następujące dokumenty:

- Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 6.

- 3. W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym

- oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca składa następujące

- dokumenty:

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego dla wykonania zamówienia, a także z zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie  do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 5

- Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 9.

2. Dokumenty wymagane w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia  o udzielenie zamówienia  z art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych:

- a)  aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku postaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- d) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3.

- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w rozdziale XII pkt 2.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

- e).   Listę podmiotów należących do tej samej  grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, z wykorzystaniem wzoru -  załącznik nr 8 do SIWZ.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej  samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) ilekroć w ustawie mowa o: grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

3. Dokumenty składające się na ofertę wraz z załącznikami, które Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu.

- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 wraz z kosztorysami ofertowymi

- dowód wniesienia wadium

- dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych

- oświadczenie o spełnieniu  warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne  z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2

4. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej

- Wszyscy z Wykonawców składających ofertę wspólnie zobligowani są do złożenia dokumentów wymienionych w  pkt. XII ust. 2 lit. a, b ,c ,d , e oraz  w pkt. XII ust.3 lit. d

- Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.

- Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

- Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy dołączyć do oferty.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

- XIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Zamawiający porozumiewa się z wykonawcą pisemnie: Pocztą polską, faksem lub drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia zamawiający oraz wykonawcy przekazują w formie pisemnej zgodnie z art.  27 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski i zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:

Urząd Gminy Topólka

Topólka 22

87-875 Topólka

faksem: (054) 286-90-35

lub na adres e-mail:przetargi@topolka.pl

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

- XIV. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Justyna Kosmalska nr tel.  (54) 286-99-10, Milena Głowacka nr tel. (54) 286-90-11

- XV. Wadium

1. Ustala się wadium w wysokości: 10.000,00 zł.,  słownie:  dziesięć tysięcy złotych 00/100

Wykonawca wnosi wadium:

- w pieniądzu, sposób przekazania:  na konto:

Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy o/Topólka

Nr rach.: 30 9550 0003 2004 0060 0011 0003

- lub w jednej z poniżej podanych form:

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z  tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).

2. Sposób przekazania:

Dowód wniesienia wadium dołączyć do oferty.

Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na          wezwanie, o którym mowa w art.26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie  nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, a której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- XVI. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

- XVII. Opis przygotowania oferty

- Przygotowanie oferty

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

- Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

- Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty.

- Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Topólka

Topólka 22

87-875 Topólka

Pokój nr 4

- Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

Urząd Gminy Topólka

Topólka 22

87-875 Topólka

- Oznakowane następująco:

„Przebudowa drogi gminnej nr 180816C Zgniły Głuszynek-Rybiny Leśne na odcinku 2.827 mb, położonej w miejscowościach Miłachówek, Zgniły Głuszynek i Głuszynek, na działkach nr 5/4, 5/3 i 28/1 w obrębie Miłachówek i  działce nr 12 w obrębie Głuszynek gm. Topólka”

- Szczególny opis sposobu opakowania

Opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

- XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Topólka

Topólka 22

87-875 Topólka

Pokój nr 4

do dnia 06.05.2016r. do godz. 10:00

Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez otwierania.

2. Miejsce otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Topólka

Topólka 22

87-875 Topólka

Pokój nr 21, ( II piętro)

Dnia 06.05.2016r. r. godz. 10:20

3. Sesja otwarcia ofert

Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy), adresy wykonawców a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- XIX. Opis sposobu obliczenia ceny

- a) Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

- b) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia – wynagrodzenie ryczałtowe.

- c) Cena może być tylko jedna.

- d) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

XX. Rażąco niska cena

1. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. Nr 200, poz.1679, z późn. Zm);

2). pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- XXI. Kryteria oceny oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena ofertowa (C)    –  95 %

Okres gwarancji (G) –   5 %

1. Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie  przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty.

Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Cn

C  =   ---------------- x 95

Cb

gdzie:

C – otrzymane punkty

Cn – cena najniższa spośród złożonych ofert

Cb – cena badanej oferty

Najkorzystniejsza  oferta, w kryterium cena, wg wzoru może uzyskać maksimum                         95 punktów.

2 Kryterium Okres gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej ilości lat gwarancji jakości, jakie Wykonawca poda w Formularzu oferty.

Najkrótszy możliwy okres gwarancji  wymagany przez Zamawiającego wynosi 3 lata od daty podpisania protokołu końcowego bezusterkowego odbioru robót budowlanych.

Najdłuższy możliwy okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert wynosi 5 lat od daty podpisania protokołu końcowego bezusterkowego odbioru robót budowlanych.

Okres gwarancji należy zaproponować w pełnych latach (tj. 3, 4,  lub 5 lat)

Zamawiający w kryterium Okres gwarancji będzie przyznawać punkty według następujących zasad:

Okres gwarancji 3 lata – G =  0 punktów

Okres gwarancji 4 lata – G =  2 pkt

Okres gwarancji 5 lat –   G  =5 pkt

Najkorzystniejsza oferta, w kryterium Okres gwarancji, wg wzoru może uzyskać maksimum 5 punktów.

3.  Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych  w ramach każdego z podanych kryteriów udzielenia zamówienia obliczona na podstawie poniższego wzoru:

P= C+G

gdzie:

P -   łączna liczba punktów

C -  liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena ofertowa

G -  liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium okres gwarancji

Wszelkie obliczenia będą dokonywane zgodnie z zasadami arytmetyki z zaokrągleniem wyników do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.

- XXII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

d) terminie, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o której mowa w pkt 1 podpunkt „a” na stronie internetowej www.topolka.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie – tablica ogłoszeń.

3. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności określonych w art. 93 ust. 1, 1a ustawy Pzp.

4. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

6. Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

7. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

8. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

9. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż  5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem, lub w terminie nie krótszym niż 10 dni, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

10. W przypadku, gdy w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.

11. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

12. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2015 poz. 2164.).

- XXIV. Warunki umowy

- Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

- O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

- Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

- Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik – nr 7

- Warunki zmiany umowy: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

- a)  wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub   	technologii wykonania przedmiotu umowy,

- b)  zmiana podatku od towarów i usług VAT,

- c)  konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia na skutek:

- - wystąpienia warunków atmosferycznych niepozwalających na wykonanie przedmiotu umowy ze względów technologicznych, co może mieć wpływ na jakość wykonania,  trwałość i zachowanie okresu gwarancji,

- - przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego,

- - działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia,

- d)  zmiana  warunków finansowania zamówienia,

- e)  zmiana na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót,

- f)   zmiana na stanowisku inspektora nadzoru,

- g) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy,   na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,

- h) przy zawieraniu umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

- XXV. Środki ochrony prawnej

  - Wobec czynności niezgodnej z przepisami ustawy podjętej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania ocenę,

b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

d) odrzucenia oferty odwołującego.

  - Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

  - W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

  - Na czynności, o których mowa w ppkt 3, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  - Wykonawca ma prawo wnieść odwołanie w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została ona przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli została ona przesłana w inny sposób.

  - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

  - Odwołanie wobec czynności innych niż określone w podpunkcie 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  - Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

  - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  - Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

  - Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

  - Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

  - Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

  - Na orzeczenie wydane przez Krajową Izbę Odwoławczą stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

  - Skargę, o której mowa w podpunkcie 16 wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Rozdziale VI Środki ochrony prawnej.

- XXVI. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

- XXVII. Załączniki

- Formularz oferty i oświadczenia – zał. Nr 1

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 2

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. Nr 3

- Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia – zał. Nr 4

- Oświadczenie o Wymaganych uprawnieniach – załącznik Nr 5

- Wykaz wykonanych robót – zał. Nr 6

- Projekt umowy – zał. Nr 7

- Grupa kapitałowa – załącznik nr 8

- Kosztorysy ofertowe i przedmiary robót

- Projekty budowlane

AG.271.09.2016

Załącznik nr 1

OFERTA  PRZETARGOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

Przebudowa drogi gminnej nr 180816C Zgniły Głuszynek-Rybiny Leśne na odcinku 2.827 mb, położonej w miejscowościach Miłachówek, Zgniły Głuszynek i Głuszynek, na działkach nr 5/4, 5/3 i 28/1 w obrębie Miłachówek i  działce nr 12 w obrębie Głuszynek gm. Topólka

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ:

Pełna nazwa wykonawcy ...............................................................................................................

Dokładny adres:

..............................................................................................................................

Telefon.....................................................................  fax ....................................................

e-mail: ......................................................................................................................................

## NIP:........................................................REGON:................................................................

Nazwa Banku ……………………………………………………………....................………

Numer rachunku ……………………………………...…………………………………………..

## Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie:

Wartość netto ................................ zł

(słownie:................................................................................................................)

Podatek VAT  23 % ...................... zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Wartość brutto .............................. zł

(słownie: ...............................................................................................................)

- Deklarujemy realizacje przedmiotowego zadania w terminie do 31.10.2016 r.

- Udzielamy ………………… lat gwarancji na wykonane przez siebie roboty budowlane (nie mniej niż 3 lata).

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że akceptujemy w całości projekt umowy.

- Zapłata za wykonanie robót dokonana będzie w formie przelewu w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą 30 dni od daty jej otwarcia.

- W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Nie zamierzamy powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia / Następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

(Wykonawca wypełnia tabelę  - o ile dotyczy)

| Lp. | Część (zakres) zamówienia | Nazwa (firma) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych |
| --- | --- | --- |

.................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

AG.271.09.2016

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE*

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU                                                                                   W POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z ART. 22 USTAWY

z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Przystępując do przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych                          w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2015, poz. 2164) na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 180816C Zgniły Głuszynek-Rybiny Leśne na odcinku 2.827 mb, położonej w miejscowościach Miłachówek, Zgniły Głuszynek i Głuszynek, na działkach nr 5/4, 5/3 i 28/1 w obrębie Miłachówek i  działce nr 12 w obrębie Głuszynek gm. Topólka”

oświadczam, że

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy)**

spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164), dotyczące:

1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)    posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                         do  wykonania zamówienia;

4)    sytuacji ekonomicznej i finansowej

……………………………………..

(podpis osób/y uprawnionych/ej

do reprezentacji Wykonawcy)

................................................

(miejscowość,data)

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się                       o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik  w imieniu całego konsorcjum.

**W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

AG.271.09.2016

Załącznik nr 3

.

OŚWIADCZENIE

O  BRAKU  PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Przystępując do przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych                          w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2015, poz. 2164)  na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 180816C Zgniły Głuszynek-Rybiny Leśne na odcinku 2.827 mb, położonej w miejscowościach Miłachówek, Zgniły Głuszynek i Głuszynek, na działkach nr 5/4, 5/3 i 28/1 w obrębie Miłachówek i  działce nr 12 w obrębie Głuszynek gm. Topólka”

ogłoszonego przez Gminę Topólka,

oświadczam, że

…................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy)*

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie                              art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2164).

……………………………………..

(podpis osób/y uprawnionych/ej

do reprezentacji Wykonawcy)

………………………………..

(miejscowość, data)

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

AG.271.09.2016

Załącznik nr 4

……………………………….

(pieczątka Wykonawcy)

WYKAZ  OSÓB

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 180816C Zgniły Głuszynek-Rybiny Leśne na odcinku 2.827 mb, położonej w miejscowościach Miłachówek, Zgniły Głuszynek i Głuszynek, na działkach nr 5/4, 5/3 i 28/1 w obrębie Miłachówek i  działce nr 12 w obrębie Głuszynek gm. Topólka”

przedstawiam wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia:

| L.p | Nazwisko i imię | Zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia | Wykształcenie | Uprawnienia | Doświadczenie (w latach) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

…….........................................................

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

AG.271.09.2016

Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE

o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Nazwisko i imię:                             ..............................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy:           ..............................................................................

............................................................................

............................................................................

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:

„Przebudowa drogi gminnej nr 180816C Zgniły Głuszynek-Rybiny Leśne na odcinku 2.827 mb, położonej w miejscowościach Miłachówek, Zgniły Głuszynek i Głuszynek, na działkach nr 5/4, 5/3 i 28/1 w obrębie Miłachówek i  działce nr 12 w obrębie Głuszynek gm. Topólka”

oświadczam/oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoby wskazane w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, mają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania.

……………………..                                                                                                    ………………………….

Miejscowość, data                                                                                                          podpis Wykonawcy

AG.271.09.2016

Załącznik nr 6

.……………………

pieczęć wykonawcy

Wykaz wykonanych robót

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 180816C Zgniły Głuszynek-Rybiny Leśne na odcinku 2.827 mb, położonej w miejscowościach Miłachówek, Zgniły Głuszynek i Głuszynek, na działkach nr 5/4, 5/3 i 28/1 w obrębie Miłachówek i  działce nr 12 w obrębie Głuszynek gm. Topólka” przedstawiamy wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

| Rodzaj prac | Całkowita wartość robót brutto | Czas realizacji od - do | Nazwa Zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- |

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokument  potwierdzający należyte wykonanie wskazanych w tabeli robót.

................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

AG.271.09.2016

Załącznik nr 7

# PROJEKT

# UMOWA NR AG.272.09.2016

Zawarta w dniu .............................. pomiędzy

Gminą Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka

NIP: 889-149-11-84

reprezentowaną przez:

- Marka Dybowskiego – Wójt Gminy Topólka

- Teresę Głowacką – Skarbnik Gminy Topólka

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

- ..............................................................................

- ..............................................................................

§ 1

- W wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.„Przebudowa drogi gminnej nr 180816C Zgniły Głuszynek-Rybiny Leśne na odcinku 2.827 mb, położonej w miejscowościach Miłachówek, Zgniły Głuszynek i Głuszynek, na działkach nr 5/4, 5/3 i 28/1 w obrębie Miłachówek i  działce nr 12 w obrębie Głuszynek gm. Topólka” obejmujące:

- I.  Zamówienie obejmuje:

- 1. Przebudowa drogi gminnej nr 180816C Zgniły Głuszynek-Rybiny Leśne na odcinku 2.827 mb, położonej w miejscowościach Miłachówek, Zgniły Głuszynek i Głuszynek, na działkach nr 5/4, 5/3 i 28/1 w obrębie Miłachówek i  działce nr 12 w obrębie Głuszynek gm. Topólka polegającej na:

- a).Robotach przygotowawczych

- b).Wykonaniu podbudowy

- c). Wykonaniu nawierzchni

- d).Robotach wykończeniowych

- e). Innych robotach

- f).Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

- Wykonawca będzie używał rozściełacza do asfaltu ze stołem o maksymalnej szerokości rozściełania co najmniej 5,0 m.

- Zamawiający wymaga aby górna warstwa podbudowy została wykonana z mieszanki amfibolitycznej.

- Zamawiający nie dopuszcza wykonania górnej podbudowy z kruszywa wapiennego o

- Szczegółowy zakres prac przedstawiony jest w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych, które stanowią załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 2

Termin rozpoczęcia prac: od daty podpisania umowy

Termin zakończenia robót: do 31.10.2016r.

§ 4

- W trakcie wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania terenu.

- Po wykonaniu prac teren powinien zostać wysprzątany poprzez usunięcie gruzu, nadmiaru ziemi i innych nieczystości.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przedmiotu umowy.

§ 5

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych.

      - Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów oraz urządzeń, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, atesty itp.

      - Wykonawca zobowiązuje się do stosowania norm i przepisów, które mają spełniać materiały, sprzęt oraz wykonane i odbierane roboty, powołanych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

§ 6

- 1. Wykonawca wyraża zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcami w zakresie

- ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................., co stanowi ................ % całkowitego zakresu robót objętych zamówieniem.

- 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość robót budowlanych wykonywanych przez Podwykonawców.

- 3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu na piśmie projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- 4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- 5. Zamawiający w terminie  14 dni  od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- 1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- 2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.

- 6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- 7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- 8.  Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach , o których mowa w ust. 5.

- 9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- 10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- 11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- 12. Przepisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- 13. Zasady określone w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

§ 7

- a) Wykonawca udziela ….. lata gwarancji i rękojmi na wykonane przez siebie roboty budowlane.

- b) Zamawiający może wg własnego wyboru realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 8

- Ze strony Zamawiającego Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jest .........................................................................................................................

- Ze strony Wykonawcy Kierownikiem Budowy jest .........................................................................................................................

§ 9

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe

………………………………. zł. netto (słownie zł: ………………………………………..)

………………………………. zł. brutto (słownie zł:………………………………………..)

- W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT kwota umowy ulegnie zmianie o wartość wynikającą z różnicy podatku VAT.

- Kwota określona w ust. 1 jest stała, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji technicznej, jak również nie ujęte w dokumentacji technicznej, a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, próby, sprawdzenia, uzgodnienia, zezwolenia, dokumentację powykonawczą.

- Dopuszcza się możliwość zapłaty za wykonane w terminie i odebrane części przedmiotu umowy zgodnie z protokołem odbioru częściowego.

- Wykonawca może wystawić fakturę na podstawie protokołu odbioru robót przygotowanego podpisanego przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 10

- Zapłata za wykonanie robót dokonana będzie w formie przelewu w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej lub częściowej przez Wykonawcę jest dokonanie odbioru końcowego lub częściowego.

- Odbiór nastąpi komisyjnie poprzez sporządzenie protokołu odbioru robót w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, po uprzednim przedstawieniu dokumentów rozliczeniowych z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru wykonania zakresu rzeczowego robót.

- W przypadku nieuregulowania należności w podanym terminie Wykonawca będzie naliczał odsetki za spóźnienie w wysokości odsetek ogłaszanych w Dzienniku Ustaw i w/g zasad określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 11

- Odbiór nastąpi komisyjnie poprzez sporządzenie protokołu końcowego odbioru w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, po uprzednim przedstawieniu dokumentów rozliczeniowych i skutecznym zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego. Protokół końcowy zostanie sporządzony w terminie 14 dni od daty zgłoszenia gotowości.

§ 12

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które  ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za wykonany, przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

- Podstawą do naliczenia kar jest kwota jak w § 9 niniejszej umowy.

§ 13

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru.

§ 14

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi wad nienadających się do usunięcia, zamawiający może:

  - jeżeli wady nie umożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do jego wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - odstąpić od umowy.

- W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi zamawiający może:

  - żądać usunięcia wad, wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin,

  - obniżyć wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej

§ 15

### Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości techniczno - organizacyjne Wykonawcy.

- W przypadku braku uczestnictwa Wykonawcy przy sporządzaniu protokołu lub odmowy jego podpisania zamawiający sporządzi protokół komisyjny  wówczas Zamawiający może usunąć wady w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

§ 16

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość  związanych z tym kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie usunięcia  wad, poczytuje się, że wady nie nadają się do usunięcia.

- Zamawiający może usunąć w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt  wady  nieusunięte w wyznaczonym terminie.

§ 17

Roszczenie kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

- a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

- b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 18

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 19

Zastrzeżenia stron:

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za przestrzeganie przepisów BHP oraz ewentualne szkody powstałe w wyniku realizacji robót budowlanych prowadzonych na podstawie niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich wymaganych badań na

własny koszt.

3. Wykonawca na własny koszt zabezpiecza wszelkie media oraz ponosi koszty związane z dokonywaniem odbiorów poszczególnych branż. Wszelkie koszty i wymagane uzgodnienia związane z realizacją zadania w zakresie i na koszt wykonawcy.

4. W przypadku powstania odpadów niebezpiecznych w toku realizacji niniejszej umowy, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dokona utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedstawi Zamawiającemu stosowne zaświadczenie.

§ 20

Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy.

§ 21

1. Niedopuszczalna jest  pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy za wyjątkiem warunków zmiany przewidzianych w specyfikacji, tj.:

2.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

- a)  wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub   	technologii wykonania przedmiotu umowy,

- b)  zmiana podatku od towarów i usług VAT,

- c)  konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia na skutek:

- - wystąpienia warunków atmosferycznych niepozwalających na wykonanie przedmiotu umowy ze względów technologicznych, co może mieć wpływ na jakość wykonania,  trwałość i zachowanie okresu gwarancji,

- - przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego,

- - działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia,

- d)  zmiana  warunków finansowania zamówienia,

- e)  zmiana na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót,

- f)   zmiana na stanowisku inspektora nadzoru,

- g) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy,   na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,

h) przy zawieraniu umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 22

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

b) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

e) gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień lub przerwa trwa tak długo, że łączne kary za zwłokę osiągnęły górną granicę stosowania kar umownych,

f) gdy Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z dokumentacją bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na odstępstwo.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

3. Poza okolicznościami przewidzianymi w ust. 1 i 2 umowy Zamawiający lub Wykonawca mogą odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z umowy.

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności   
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być  
przekazane  drugiej stronie co najmniej 3 dni przed terminem odstąpienia.

5. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

a) w terminie do siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

6. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej  w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

7. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 5 pkt. c niniejszego paragrafu Umowy,

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 23

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 24

Sprawy sporne wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 25

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa zostają u Zamawiającego.

Wykonawca:                                                                                Zamawiający:

Kontrasygnata Skarbnika:

AG.271.09.2016

Załącznik nr 8

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

albo informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej

Nazwisko i imię: ..............................................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy:..............................................................................

............................................................................

............................................................................

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:

„Przebudowa drogi gminnej nr 180816C Zgniły Głuszynek-Rybiny Leśne na odcinku 2.827 mb, położonej w miejscowościach Miłachówek, Zgniły Głuszynek i Głuszynek, na działkach nr 5/4, 5/3 i 28/1 w obrębie Miłachówek i  działce nr 12 w obrębie Głuszynek gm. Topólka”

PRZEDKŁADAMY:

1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (*)

1…………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………….

3…………………………………………………………………….

……………………..                                                                      ………………………….

Miejscowość, data                                                                                                          podpis Wykonawcy

LUB

2. Informację Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej(*)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

……………………..                                                                      ………………………….

Miejscowość, data                                                                                                          podpis Wykonawcy

* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić  i podpisać pkt 1 ( w przypadku , gdy należy do grupy kapitałowej) lub złożyć oświadczenie, zgodnie z pkt 2 ( w przypadku, gdy nie należy do grupy kapitałowej)

AG.271.09.2016                                                                                   Załącznik nr 9

WYKAZ NARZĘDZI I URZĄDZEŃ W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE DLA ZADANIA PN

„Przebudowa drogi gminnej nr 180816C Zgniły Głuszynek-Rybiny Leśne na odcinku 2.827 mb, położonej w miejscowościach Miłachówek, Zgniły Głuszynek i Głuszynek, na działkach nr 5/4, 5/3 i 28/1 w obrębie Miłachówek i  działce nr 12 w obrębie Głuszynek gm. Topólka”

Nazwa wykonawcy:…………………………………………………………………….….

Adres wykonawcy……………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………...

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

| lp | Opis, rodzaj sprzętu, urządzeń | Dane techniczne, rok produkcji | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

--------------------------------------

(Miejscowość, data)

------------------------------------------------------

Podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Wykonawca skreśla niepotrzebne